Acta de la novena reunión del TFG

Orden del día:
- Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
- Comprobación del progreso de la octava iteración.
- Definición de la novena iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la novena iteración.
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Plantilla de punto de la reunión:

Título:
Descripción:
Resolución:
Plantilla de actividad de iteración:

Identificador:
Título:
Descripción:
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Plantilla de riesgos:

Identificador:
Título:
Descripción:
Probabilidad de aparición:
Formas de paliar:
Soluciones si ocurre:

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión y plantillas.	09/12/2017

Título:Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
Descripción: Qué se ha aprendido y realizado durante esta semana.
Resolución: Hacer siempre pull con master para evitar que la funcionalidad que se está haciendo no tenga conflictos con lo que esté en master.

Título: Comprobación del progreso de la octava iteración.
Descripción: ¿Se han completado los requisitos? ¿Funciona? ¿Se puede decir que se ha terminado?
Resolución: Salvo un bug encontrado en el movimiento con nuevos obstáculos que no impiden el movimiento, se ha completado todas las tareas de la iteración.

Título: Definición de la novena iteración.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución: Corregir el error del movimiento, evitar que el movimiento pueda atravesar unidades enemigas, añadir una unidad de cuartel general (cuya eliminación implique perder el juego), añadir una nueva unidad llamada tanque (menor movimiento), nuevo terreno de bosque y arreglar el Game Over.
Identificador:9A-001
Título: Corregir el error del movimiento
Descripción: El nuevo código de movimiento tiene un bug que causa que ciertas posiciones que son válidas no sean alcanzables.
Duración: 5 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:9A-002
Título: Evitar que el movimiento pueda atravesar unidades enemigas
Descripción: Actualmente, se pueden “saltar” unidades enemigas, cuando deberían tratarse como un obstáculo.
Duración: 8 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:9A-003
Título: Crear el framework de Unit (al igual que en Terrain)
Descripción:
Duración: 1 hora
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:9A-004
Título: Añadir una unidad de cuartel general
Descripción: Se debe añadir una unidad de cuartel general, cuya pérdida cause el fin del juego para el poseedor.
Duración: 15 minutos
Restricciones: 9A-003
Riesgos asociados:
Identificador:9A-005
Título: Añadir una nueva unidad llamada tanque
Descripción: Deberá tener un movimiento menor a las unidades de infantería.
Duración: 15 minutos
Subactividades: 9A-003
Riesgos asociados:

Identificador:9A-006
Título: Nuevo terreno de bosque
Descripción: Añadir un nuevo terreno con las mismas características que colinas.
Duración: 2 minutos
Riesgos asociados:

Identificador:9A-007
Título: Arreglar el Game Over
Descripción: Al finalizar el juego, las unidades ni el mapa se resetean.
Duración: 8 minutos
Riesgos asociados:

Título:Acciones a realizar.
Descripción: Román se encargará de realizar 9A-003, 9A-004, 9A-005, Ignacio se encargará del resto.
Resolución:

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución: No se han producido.

Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción:
Resolución: Domingo a las 17:00