Acta de la tercera reunión del TFG

Órden del día:
- Decidir los requisitos para la próxima iteración y asignarlos.
- Realizar una retrospectiva sobre los errores cometidos y bugs existentes.
- Ruegos y preguntas.

Conclusiones:

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión y plantillas.	03/11/2017

Título: Decidir los requisitos para la próxima iteración y asignarlos.
Descripción:
Resolución:

Identificador:4A-001
Título:
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:

Identificador:4A-002
Título:
Descripción:
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:

Identificador: 4A-003
Título:
Descripción:
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:

Identificador:4R-001
Título:
Descripción:
Probabilidad de aparición:
Formas de paliar:
Soluciones si ocurre:

Identificador:3R-002
Título: Existencia de trabajos de otras asignaturas
Descripción: Existen otros trabajos en los que estaremos trabajando
Probabilidad de aparición: Alta
Formas de paliar: Planificar y organizarse mejor
Soluciones si ocurre: Intentar centrarnos en las asignaturas que tengan más necesidad de ser terminadas antes.

Título:Realizar una retrospectiva sobre los errores cometidos y bugs existentes.
Descripción:Ver qué ha ido bien y mal en las iteraciones anteriores y comentar los bugs existentes en la aplicación y posibles alternativas
Resolución: El bug al hacer click y que de en otras posiciones en principio ya está solucionado limitando el tamaño del hexágono. Además, haber empezado el menú no fue buena idea ya que debería dejarse para el final. Ver como solucionar el fallo de que se quede atascado en el segundo movimiento de la primera unidad.

Identificador:3A-004
Título:Arreglar el bug del movimiento de la primera unidad
Descripción: En el segundo movimiento de la unidad situada en la esquina superior izquierda, el juego se queda parado sin posibilidad de reaccionar.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 3R-001, 3R-002

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución: