Acta de la sexta reunión del TFG

Orden del día:
- Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
- Comprobación del progreso de la quinta iteración.
- (En el caso de decidirse la cuarta iteración como terminada) Definición de la sexta iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la sexta iteración.
- Problemas y fallos encontrados en la revisión y soluciones pensadas.
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Plantilla de punto de la reunión:

Título:
Descripción:
Resolución:
Plantilla de actividad de iteración:

Identificador:
Título:
Descripción:
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Plantilla de riesgos:

Identificador:
Título:
Descripción:
Probabilidad de aparición:
Formas de paliar:
Soluciones si ocurre:

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial	10/11/2017

Título:Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
Descripción: Que se ha realizado y cómo se han solventado los errores.
Resolución: Hemos aprendido en realizar tareas con respecto al tiempo que tenemos disponible. En algunos puntos hay métodos con menos eficiencia de la que debería. Juntar las diferentes ramas pueden dar problemas (solucionable con una tarea dedicada a la preparación de master).

Título:Comprobación del progreso de la quinta iteración.
Descripción: ¿Se han realizado todos los objetivos?
Resolución: Ignacio José ha revisado el código y lo ha mejorado. Se considera entonces que se ha completado el objetivo de la iteración.

Título:Definición de la sexta iteración.
Descripción: Que tareas debe componer la siguiente iteración y qué objetivos cumplirá
Resolución: Hacer que funcione en todos los equipos de trabajo. Completar el código relacionado con el pathfinding de obstáculos. Investigación de los WebSockets.

Título:Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la sexta iteración.
Descripción: Dado los objetivos anteriormente definidos, qué actividades tendrá la actividad, ¿algún riesgo a destacar?
Resolución:
Identificador: A6-001
Título: Hacer que funcione en todos los equipos de trabajo.
Descripción: El ordenador de Román no tiene el mismo funcionamiento que el de Ignacio José, por lo tanto se debe corregir el posible error.
Duración: 1 día
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador: A6-002
Título: Completar el código del pathfinding de obstáculos
Descripción: Román empezó el código relacionado con la detección de obstáculos en el movimiento.
Duración: 2 día
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador: A6-003
Título: Investigación de WebSockets
Descripción: El profesor comentó que el uso de WebSocket podría ayudar en la comunicación entre el cliente y servidor.
Duración: 2 día
Subactividades:
Riesgos asociados:

Título:Problemas y fallos encontrados en la revisión y soluciones pensadas.
Descripción: En la anterior iteración, se dedicó a la corrección del código y revisión general del funcionamiento. ¿Se ha encontrado algo a destacar?
Resolución: No había consistencia del sistema de coordenadas. Se ha modularizado el código de las celdas y unidades.

Título:Acciones a realizar.
Descripción: Qué debe hacer cada uno
Resolución: Ignacio José se encargará de A6-001. Román se encargará hacer A6-003. A6-001 se haría entre los dos.
Título:Ruegos y preguntas.
Descripción: ¿Alguna pregunta o mejora con respecto a la reunión?
Resolución: No aplicable
Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción: ¿Cuando se realizará la próxima reunión? Por defecto serán los viernes a las 18:00
Resolución: Viernes a las 18:00.