Acta de la onceaba reunión del TFG

Orden del día:
- Comprobación del progreso de la décima iteración.
- Definición de la onceaba iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la onceaba iteración.
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión.	23/12/2017

Título: Comprobación del progreso de la décima iteración.
Descripción: ¿Se han completado los requisitos? ¿Funciona? ¿Se puede decir que se ha terminado?
Resolución: Se ha completado la corrección del fin del juego, los sprites mejorados, paso del turno de la unidad (añadido el botón del siguiente turno).

Título: Definición de la onceaba iteración.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución: Modificar el turno (cuando hagas un movimiento, no pasa el turno y la unidad queda deshabilitada hasta el turno siguiente), añadir el sistema de ataques, defensa y vida (por ahora usando débil y fuerte) y funcionalidad, mostrar las estadísticas de la unidad seleccionada, unidad que está sobre el mouse y e terreno, corrección del movimiento de la unidad, convertir el estado inicial en inmutable, corrección de turno y victoria y derrota al estado.

Identificador:11A-001
Título: Modificar el turno (cuando hagas un movimiento, no pasar el turno y la unidad queda deshabilitada hasta el turno siguiente)
Descripción: Actualmente, cuando se realiza un movimiento con una unidad aliada, se pasará el turno. Se quiere realizar un cambio de forma que puedan moverse todas las unidades que tenga el jugador.
Duración: 20 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:

Identificador:11A-002
Título: Añadir el sistema de ataque, defensa y vida
Descripción: Se debe añadir los atributos de ataque, defensa y vida a las unidades y iniciar el sistema de ataque.
Duración: 30 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:11A-003
Título: Mostrar las estadisticas de la unidad seleccionada
Descripción: Se debe usar el espacio que se encuentra en la parte derecha del juego para mostrar los atributos de las unidades.
Duración: 25 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:11A-004
Título: Corrección del movimiento de la unidad
Descripción: Se debe corregir el movimiento de la unidad. Actualmente no se calcula de forma correcta cuando se encuentra cerca de una montaña, colina o bósque.
Duración: 15 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:11A-005
Título: Convertir el estado inicial en inmutable
Descripción: Actualmente, al reiniciar el juego se restaura un estado que de nuevo queda modificado, dando lugar a errores cuando se completa una segunda partida.
Duración: 10 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:11A-006
Título: Corrección de turno y victoria y derrota al estado
Descripción: Se trata de desplazar los atributos del mapa al estado del juego.
Duración: 15 minutos
Subactividades:
Riesgos asociados:

Título:Acciones a realizar.
Descripción:
Resolución: Román se encarga de pasar el turno y victoria y derrota al estado. Alés se encargará de la corrección del movimiento y añadir ataques, defensa y vida.

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución:

Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción:
Resolución: Domingo a las 17:00