Acta de la onceaba reunión del TFG

Orden del día:
- Comprobación del progreso de la onceaba iteración.
- Definición de la doceaba iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la doceaba iteración.
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión.	07/01/2018

Título: Comprobación del progreso de la onceabas iteración.
Descripción: ¿Se han completado los requisitos? ¿Funciona? ¿Se puede decir que se ha terminado?
Resolución: Se han completado todos los objetivos de la anterior iteración.

Título: Definición de la doceaba iteración.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución: Arreglar la selección y cancelación de selección y iniciar el sistema de comunicación con el servidor.

Identificador:12A-001
Título: Arreglar la selección y cancelación de selección
Descripción: Actualmente, la unidad seleccionada podrá moverse y atacar, pero no se podrá seleccionar otra unidad si se mueve y después quiere atacarse, imposibilitando que la unidad pueda atacar.
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:12A-002
Título: Iniciar el sistema de comunicación con el servidor
Descripción: Se iniciará un servidor, que guardará el estado de la partida jugada.
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Título:Acciones a realizar.
Descripción:
Resolución: Ignacio se encarga de 12A-002, María se encarga de la tarea 12A-001.

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución:

Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción:
Resolución: Domingo a las 17:00