Acta de la segunda reunión del Trabajo de Fin de Grado

Temas a tratar:
- Experiencias recogidas en la actividad de aprendizaje.
- Evaluación de la primera iteración y posibles cambios a producir.
- Definición de los requisitos básicos del sistema.
- Acciones a realizar y fijar la fecha de la próxima reunión.

Fecha y hora de realización: 13/10/2017 a las 18:00.

Control de versiones:
Versión	Comentario	Fecha
1.0	Versión inicial	12/10/2017
1.1	Introducidos los datos recopilados en la reunión	13/10/2017

Tema:Experiencias recogidas en la actividad de aprendizaje.
Descripción:
Conclusión: Los miembros del grupo han realizado investigación en cuanto al uso de node.js, typescript, react y redux y se han realizado algunos ejemplos.
Observaciones (opcional):

Tema:Evaluación de la primera iteración y posibles cambios a producir.
Descripción: No hay cambios en cuanto a la primera iteración.
Conclusión: Conociendo más a fondo la tecnología, no es necesario realizar cambios en la primera iteración del proyecto.
Observaciones (opcional):

Tema:Definición de los requisitos básicos del sistema.
Descripción: Se usará el siguiente documento:
https://github.com/DinossoLatte/tfg_panzerio_docs/blob/master/Propuesta%20inicial.txt
(ATENCIÓN QUITAR ACCESIBILIDAD).
Y si se considera necesario, también el siguiente:
https://github.com/DinossoLatte/tfg_panzerio_docs/blob/master/Elicitaci%C3%B3n%20inicial%20de%20requisitos.txt
Conclusión: Ya se posee la documentación necesaria como para determinar los requisitos que contendrá el proyecto.
Observaciones (opcional):
Tema:Acciones a realizar y fijar la fecha de la próxima reunión
Descripción:
Conclusión:Empezar a realizar las actividades de la primera iteración y reunión a la misma hora.
Observaciones (opcional):