Acta de la séptima reunión del TFG

Orden del día:
- Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
- Comprobación del progreso de la sexta iteración.
- (En el caso de decidirse la sexta iteración como terminada) Definición de la séptima iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la séptima iteración.
- Comentar la corrección y revisión del código
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Plantilla de punto de la reunión:

Título:
Descripción:
Resolución:
Plantilla de actividad de iteración:

Identificador:
Título:
Descripción:
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Plantilla de riesgos:

Identificador:
Título:
Descripción:
Probabilidad de aparición:
Formas de paliar:
Soluciones si ocurre:

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión y plantillas.	26/11/2017

Título:Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
Descripción: Qué se ha aprendido y realizado durante esta semana.
Resolución: Han sido soluciones fáciles y directas aunque en cuanto a los turnos y enemigos se ha tenido que tener en cuenta todo el código para saber qué partes había que modificar exactamente.

Título: Comprobación del progreso de la sexta iteración.
Descripción: ¿Se han completado los requisitos? ¿Funciona? ¿Se puede decir que se ha terminado?
Resolución: Se han completado todas las tareas.

Título: (En el caso de decidirse la sexta iteración como terminada) Definición de la séptima iteración.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución:
- Añadir funcionalidad para la tecla 5 del numpad
- Hacer que haya un botón que envie un mensaje a todos los jugadores actualmente conectados.
- Funcionalidad de ataque básico.
Identificador:7A-001
Título: Añadir funcionalidad para la tecla 5 del numpad
Descripción: Hacer que al pulsar el 5 en el numpad funcione como el botón de acción (espacio)

Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 7R-001
Identificador:7A-002
Título: Hacer que haya un botón que envie un mensaje a todos los jugadores actualmente conectados.
Descripción: Utilizar Pusher para crear un botón que al pulsarlo ponga un texto en el html que pueda ser visible para el resto de jugadores actualmente conectados.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 7R-001
Identificador:7A-003
Título: Funcionalidad de ataque básico.
Descripción: Hacer que cuando una unidad se encuentre con otra enemiga, tenga la posibilidad de atacarla de forma que pasará a la posición de dicha unidad y destruirá a esa unidad.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 7R-001

Identificador:7R-001
Título: Falta de conocimiento de la tecnología.
Descripción:
Probabilidad de aparición: Media
Formas de paliar: Buscar en internet
Soluciones si ocurre: Buscar en internet
Título:Acciones a realizar.
Descripción:
Resolución: Román se encargará del numpad y del ataque y Alés se encargará del botón del Pusher

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución:

Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción:
Resolución:Próxima reunión Sábado 18:00.