Acta de reunión de planificación del proyecto para el trabajo de fin de grado

Temas a tratar:
- Planificar y fijar las iteraciones que se realizarán durante el proyecto.
- Acordar las herramientas de planificación que se usarán para gestionar el proyecto.
- Acordar las herramientas de desarrollo que se usarán para la realización del proyecto.
- Gestionar las actividades para la primera iteración del proyecto.
- Planificar el control de la calidad.
- Analisis inicial de los posibles riesgos durante la realización de las actividades de la primera iteración o del proyecto.

Plantilla del tema a tratar:
Plantilla de actividad:
Título:
Descripción:
Conclusiones:

Identificador:AI1-000
Título:
Descripción:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Duración:
Subactividades (si aplicable):
Riesgos asociados (si aplicable):

Plantilla de riesgos:
Identificador: RI1-000
Título:
Descripción:
Fecha (si aplicable) de posible aparición:
Posiblidad de aparición:
Efecto:
Prevención o cura:
Actividad asociada (si aplicable):

Fecha y hora de la realización de la reunión: 06/10/2017 18:00 (hasta 4 horas disponibles).
Control de versiones:
Versión	Descripción	Fecha
V1	Versión inicial, definidas plantillas y temas a tratar	05/10/2017

Título:Planificar y fijar las iteraciones que se realizarán durante el proyecto.
Descripción:
Conclusiones:
- Primera iteración: Prototipo básico de unidad en un mapa.
Unidad en un mapa, con movimiento. (3 semanas).
Se decidió plantear solamente la primera iteración y a partir de las experiencias de la primera, continuar decidiendo nuevos objetivos.

Título:Acordar las herramientas de planificación que se usarán para gestionar el proyecto.
Descripción:
Conclusiones:
Trello y Toggl. Trello para un desarrollo ágil, Toggl para mantener el tiempo aplicados a las tareas con integración con Trello y GitHub para el registro de bugs.

Título:Acordar las herramientas de planificación que se usarán para gestionar el proyecto.
Descripción:
Conclusiones:
Trello y Toggl. Trello para un desarrollo ágil, Toggl para mantener el tiempo aplicados a las tareas con integración con Trello y GitHub para el registro de bugs.

Título:Acordar las herramientas de desarrollo que se usarán para la realización del proyecto.
Descripción:
Conclusiones:
Las herramientas que se usarán serán React, Redux, Typescript y Node.js. Para juntar las clases y funciones, se usará Webpack y para permitir mayor acceso por otros navegadores, se usa Babel.

Identificador:AI1-001
Título: Aprendizaje
Descripción: Toma de contacto con la tecnología
Fecha de inicio: 07/10/2017
Fecha de fin:15/10/2017
Duración: 4 horas (cada uno)
Subactividades (si aplicable): --
Riesgos asociados (si aplicable): --

Identificador:AI1-002
Título: Creación de la clase Unidad
Descripción: Creación de la clase Unidad.
Fecha de inicio: 15/10/2017
Fecha de fin:19/10/2017
Duración: 2 horas
Subactividades (si aplicable): --
Riesgos asociados (si aplicable):

Identificador:AI1-003
Título: Creación de la clase Mapa
Descripción: Creación de la clase Mapa.
Fecha de inicio: 15/10/2017
Fecha de fin:19/10/2017
Duración: 2 horas
Subactividades (si aplicable): --
Riesgos asociados (si aplicable):

Identificador:AI1-004
Título: Creación de la clase Casilla
Descripción: Creación de la clase Casilla.
Fecha de inicio: 19/10/2017
Fecha de fin:21/10/2017
Duración: 2 horas
Subactividades (si aplicable): --
Riesgos asociados (si aplicable):

Identificador:AI1-005
Título: Añadir movimiento a la unidad
Descripción: Añadir la función de movimiento de la unidad.
Fecha de inicio: 21/10/2017
Fecha de fin:29/10/2017
Duración: 4 horas (cada uno)
Subactividades (si aplicable): AI1-006, AI1-007
Riesgos asociados (si aplicable):
Addendum: Decidiremos si dividirlo en 2 después de aprendizaje.

Título:Gestión de pruebas
Descripción:
Conclusiones:
Se realizarán 1 prueba positiva y una negativa por función, pero puede cambiar en el futuro.

Identificador: RI1-001
Título: Inposibilidad de realizar las clases
Descripción: Debido a la falta de conocimiento de la tecnología, no podemos realizar las clases
Fecha (si aplicable) de posible aparición: --
Posiblidad de aparición: Baja
Efecto: Se producirá un retraso.
Prevención o cura: Buscar en internet.
Actividad asociada (si aplicable): AI1-001 a AI1-003

Identificador: RI1-002
Título: Incapacidad de asociar los métodos a las clases
Descripción: Debido a la falta de conocimiento de la tecnología, no podemos acoplar correctamente los módulos del sistema
Fecha (si aplicable) de posible aparición: --
Posiblidad de aparición: Baja
Efecto: Se producirá un retraso o incapacitará realizar la iteración.
Prevención o cura: Buscar en internet ó regestionar el plan de la iteración
Actividad asociada (si aplicable): AI1-005