Acta de la tercera reunión del TFG

Órden del día:
- Decidir los requisitos para la próxima iteración y asignarlos.
- Realizar una retrospectiva sobre los errores cometidos y bugs existentes.
- Ruegos y preguntas.

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión y plantillas.	21/10/2017
1.1	Realización de la reunión	21/10/2017

Título: Decidir los requisitos para la próxima iteración y asignarlos.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución:
- Primero, al pulsar el pad numérico se activa un selector y al volver a pulsar se mueve, al pulsar espacio se realiza la misma acción que el onclick y al usar ratón se desactiva el selector. En caso de que se vuelva a usar el numpad se guardaría la posición del selector.
- Añadir el obstáculo de montaña, el cual no puede ser atravesado y se debe tener en cuenta en el movimiento posible de la unidad de forma que si solo puede hacer 2 movimientos, no pueda acceder a la posición trasera de la montaña.
-Investigación sobre websockets

Identificador:3A-001
Título:Movimiento y selección de unidades con un selector con numpad
Descripción: Al pulsar el numpad se debe activar un selector colocado en (0,0) y al volver a pulsar numpad se debe poder ir moviendo, además si se pulsa espacio se debe realizar la misma acción que onclick y al volver a usar el teclado se debe desactivar el selector, guardando su posición en caso de que se vuelva a pulsar el numpad.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 3R-001, 3R-002

Identificador:3A-002
Título:Añadir un terreno de montaña y que sea impasable
Descripción: Se debe añadir un terreno que sea una montaña y que las unidades no puedan pasar por él, además se debe tener en cuenta que si la unidad solo se puede mover dos casillas se debe limitar el movimiento.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados:3R-001, 3R-002

Identificador:3A-003
Título:Investigación sobre WebSockets
Descripción:Investigación sobre websockets para poder realizar peticiones durante las partidas.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 3R-001, 3R-002

Identificador:3R-001
Título: Falta de conocimiento de la tecnología.
Descripción:
Probabilidad de aparición: Media
Formas de paliar: Buscar en internet
Soluciones si ocurre: Buscar en internet

Identificador:3R-002
Título: Existencia de trabajos de otras asignaturas
Descripción: Existen otros trabajos en los que estaremos trabajando
Probabilidad de aparición: Alta
Formas de paliar: Planificar y organizarse mejor
Soluciones si ocurre: Intentar centrarnos en las asignaturas que tengan más necesidad de ser terminadas antes.

Título:Realizar una retrospectiva sobre los errores cometidos y bugs existentes.
Descripción:Ver qué ha ido bien y mal en las iteraciones anteriores y comentar los bugs existentes en la aplicación y posibles alternativas
Resolución: El bug al hacer click y que de en otras posiciones en principio ya está solucionado limitando el tamaño del hexágono. Además, haber empezado el menú no fue buena idea ya que debería dejarse para el final. Ver como solucionar el fallo de que se quede atascado en el segundo movimiento de la primera unidad.

Identificador:3A-004
Título:Arreglar el bug del movimiento de la primera unidad
Descripción: En el segundo movimiento de la unidad situada en la esquina superior izquierda, el juego se queda parado sin posibilidad de reaccionar.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 3R-001, 3R-002

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución: