Acta de la catorceava reunión del TFG

Orden del día:
- Comprobación del progreso de la treceava iteración.
- Definición de la catorceava iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la catorceava iteración.
- Cambios en la planificación.
- Concertar cita con el profesor para ver el estado del proyecto
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión.	21/01/2018

Título: Comprobación del progreso de la treceava iteración.
Descripción: ¿Se han completado los requisitos? ¿Funciona? ¿Se puede decir que se ha terminado?
Resolución: Editor del mapa está completado, menú pre juego y servidor está listo también.

Título: Definición de la catorceava iteración.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución: 2 partes, refactorización del código y arreglos. 2º parte, menú del pre mapa con adición de unidades, perfil del usuario (elección de baraja/escuadrón…),

Identificador:14A-001
Título: Refactorización del código
Descripción: Mejorar el código. Creando una ramas, haciendo pull request donde se mejora el código y que se mejore el código.
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:14A-002
Título: Completar el pre juego
Descripción: Poder seleccionar distintos mapas (JSON), primer turno de posicionamiento de unidades.
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Identificador:14A-003
Título: Creación del perfil de usuario
Descripción: Botón con creación de escuadrón, edición de escuadrón. Podrá crear unidades.
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:

Título: Cambios en la planificación.
Descripción: Se van a introducir el proceso de Issues de GitHub y poder crear tareas en Trello en Slack. ¿Estamos de acuerdo con el cambio?
Resolución: Pasa a estado de pruebas
Título: Concertar cita con el profesor para ver el estado del proyecto
Descripción: ¿Cuándo se tiene libre para tener una reunión con el profesor sobre el estado del proyecto?
Resolución: Dentro de 2 semanas como límite.

Título:Acciones a realizar.
Descripción:
Resolución: Los dos refactorizamos el código, parte 2 será 14A-002 se hará por Alés, 14A-003 se hará por Román.

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución:

Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción:
Resolución: Domingo a las 17:00