Acta de la tercera reunión del TFG

Órden del día:
- Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
- Comprobación del progreso de la primera iteración.
- (En el caso de decidirse la primera iteración como terminada) Definición de la segunda iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la segunda iteración.
- Organización del sistema de colaboración de GitHub (decidir cómo gestionar las ramas).
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión y plantillas.	21/10/2017
1.1	Añadido un nuevo punto de gestión de ramas	21/10/2017
1.2	Incluido las plantilas para los temas a tratar	21/10/2017
1.4	Realización de la reunión	21/10/2017

Título:Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
Descripción: Qué se ha aprendido y realizado durante esta semana.
Resolución:Uso de estados en React y Redux. Se ha realizado el movimiento por Redux. Se han completado las tareas de la primera iteración.

Título: Comprobación del progreso de la primera iteración.
Descripción: ¿Se han completado los requisitos? ¿Funciona? ¿Se puede decir que se ha terminado?
Resolución:Sí, se ha terminado y se procederá a la siguiente.

Título: (En el caso de decidirse la primera iteración como terminada) Definición de la segunda iteración.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución:
- Primero, limitar el movimiento de la unidad, apareciendo una diferencia entre las casillas que se pueden mover y cuales no.
- Varias unidades en el mapa con capacidad de movimiento.
- Intentar crear un menú. Con iniciar juego, que inicializará lo que se lleva hecho en la primera iteración.

Identificador:2A-001
Título:Añadir restricciones del movimiento.
Descripción: Permitir que la unidad sólo se pueda mover en las casillas. disponibles y que haya una diferencia entre estas.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 2R-001

Identificador:2A-002
Título:Varias unidades en el mapa con capacidad de movimiento.
Descripción:Permitir seleccionar una unidad de las varias que existan y que se puedan mover de igual forma.
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados:2R-001

Identificador:2A-003
Título:Menu del juego
Descripción:Creación de un menu donde se pueda crear o continuar el juego y un menu de opciones con 2 scrolls que no cambie y un botón para volver. También, en el juego, que exista un botón y una tecla de teclado (Esc) para volver al menu.
Duración:1 semana
Subactividades: Creación del menu, añadir el botón de salida del juego.
Riesgos asociados: 2R-001

Identificador:2R-001
Título: Falta de conocimiento de la tecnología.
Descripción:
Probabilidad de aparición: Media
Formas de paliar: Buscar en internet
Soluciones si ocurre: Buscar en internet

Título:Organización del sistema de colaboración de GitHub (decidir cómo gestionar las ramas).
Descripción:¿Dividir por funcionalidad o usuario?
Resolución: Rama “stable”, con la versión de última iteración, master para desarrollo y por usuarios.

Título:Acciones a realizar.
Descripción:
Resolución: Román se encargará de realizar la actividad de varias unidades en el mapa y si le sobra tiempo, la limitación del movimiento de la unidad. Alés se encargará del menu.

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución: Trás obtener la documentación, se realizará la documentación durante la reunión de la iteración, de forma semejante a un Sprint Review.
Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción:
Resolución:Próxima reunión Viernes 18:00.