Acta de la sexta reunión del TFG

Orden del día:
- Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
- Comprobación del progreso de la quinta iteración.
- (En el caso de decidirse la quinta iteración como terminada) Definición de la sexta iteración.
- Análisis de las actividades, riesgos y aspectos pertinentes de la sexta iteración.
- Comentar la corrección y revisión del código
- Acciones a realizar.
- Ruegos y preguntas.
- Acuerdo de la realización de la próxima reunión.

Plantilla de punto de la reunión:

Título:
Descripción:
Resolución:
Plantilla de actividad de iteración:

Identificador:
Título:
Descripción:
Duración:
Subactividades:
Riesgos asociados:
Plantilla de riesgos:

Identificador:
Título:
Descripción:
Probabilidad de aparición:
Formas de paliar:
Soluciones si ocurre:

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial, definidos los puntos a tratar de la reunión y plantillas.	17/11/2017

Título:Experiencias aprendidas en la realización de las actividades esta semana.
Descripción: Qué se ha aprendido y realizado durante esta semana.
Resolución: Intentar buscar siempre métodos que faciliten el trabajo y reduzcan el código.

Título: Comprobación del progreso de la cuarta iteración.
Descripción: ¿Se han completado los requisitos? ¿Funciona? ¿Se puede decir que se ha terminado?
Resolución: Se han completado todas las tareas.

Título: (En el caso de decidirse la quinta iteración como terminada) Definición de la sexta iteración.
Descripción: Pensar en objetivos, actividades y acciones a realizar
Resolución:
- Investigar y corregir los botones de numpad para diferentes ordenadores
- Creación de turnos y movimiento enemigo.
Identificador:6A-001
Título:Investigar y corregir los botones de numpad para diferentes ordenadores
Descripción: Se intentará investigar los códigos de los diferentes valores de numpad para las diferentes cantidades de teclado y proporcionar una solución óptima para que de igual el teclado del que disponga el usuario

Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 6R-001
Identificador:6A-002
Título:Creación de turnos y movimiento enemigo.
Descripción: Crear una lógica de turnos en la que haya un turno del jugador y un turno del enemigo donde el jugador solo pueda mover las unidades correspondientes a cada turno. (Crear también las unidades enemigas).
Duración:1 semana
Subactividades:
Riesgos asociados: 6R-001

Identificador:6R-001
Título: Falta de conocimiento de la tecnología.
Descripción:
Probabilidad de aparición: Media
Formas de paliar: Buscar en internet
Soluciones si ocurre: Buscar en internet
Título:Acciones a realizar.
Descripción:
Resolución: Román se encargará de hacer la creación de turnos y movimiento enemigo y Alés se encargará de investigar y mejorar el código del numpad

Título:Ruegos y preguntas.
Descripción:
Resolución:

Título:Acuerdo de la realización de la próxima reunión.
Descripción:
Resolución:Próxima reunión Sábado 18:00.